## Slide 1: Projecto Gaia
Plataforma Integrada de Engenharia de Petróleo
Rocélio Da Silva | Emitido em 23/05/2025

## Slide 2: Visão Geral
• Contexto do setor petrolífero em Angola
• Necessidade de unificação de ferramentas
• Objetivo: apresentar conceito e coletar feedback

## Slide 3: Visão de Longo Prazo
• Ser referência em Angola e países lusófonos
• Integração dos módulos Gaia Nuru, Noxus e Genesis
• IA treinada com dados de campos angolanos

## Slide 4: Diferenciais Chave
• Foco nas necessidades de Sonangol, Partex, TotalEnergies
• Interface adaptada à infraestrutura local
• Simulação, análise e diagnóstico automatizado por IA

## Slide 5: Escopo do MVP (P1)
In-Scope:
• Gaia Nuru: IPR/VLP, dashboard, alertas
• Gaia Noxus: planejamento básico, monitoramento, alertas
• Gaia Genesis: fator Z, declínio, material balance, relatórios
Out-of-Scope:
• Otimização avançada, simulação composicional, AR, 3D

## Slide 6: Personas e Feedback
• Rita (Produção): usabilidade do dashboard
• Miguel (Perfuração): clareza do plano e alertas
• Ana (Reservatórios): precisão de cálculos
Objetivo: validar prioridades e melhorias

## Slide 7: Cronograma de Planejamento
Sprint | Período | Entregáveis
P1 | 23/05–05/06 | Visão, escopo, personas, user stories
P2 | 06/06–19/06 | Pitch deck, wireframes
P3 | 20/06–03/07 | Demonstrações e coleta de feedback
P4 | 04/07–17/07 | Pitch final e estratégia de contato

## Slide 8: Critérios de Sucesso
• 3+ apresentações realizadas
• Feedback qualitativo para refinamento
• Interesse ou parceria de pelo menos uma empresa

## Slide 9: Próximos Passos
• Agendar sessões de feedback
• Refinar pitch com base nos insights
• Início do desenvolvimento prático nas férias

## Slide 10: Q&A
Abrir para dúvidas e sugestões