## Slide 1: Documento de Visão e Escopo — Projecto Gaia
Rocélio Da Silva | Emitido em 23/05/2025

## Slide 2: 1. Introdução
• Nome do Projeto: Projecto Gaia (individual)
• Objetivo Geral: Preparar um plano sólido para apresentação do conceito e escopo da suite de softwares, visando coletar feedback e validar interesse de profissionais e empresas do setor de petróleo.
• Data de Emissão: 05/06/2025 | Versão: 1.1

## Slide 3: 2. Visão do Produto
• Plataforma de referência para engenheiros de petróleo em Angola e países lusófonos da região.
• Atende às particularidades locais: regulação da Sonangol, infraestrutura e dados nacionais.
• Integra produção, perfuração e reservatórios com IA para simulação, análise e diagnóstico.

## Slide 4: 2.1 Diferenciais Chave
• Foco nas necessidades das empresas angolanas como Sonangol, Partex e TotalEnergies Angola.
• Interface adaptada à infraestrutura de TI local.
• IA treinada com dados reais dos campos de petróleo angolanos.

## Slide 5: 3. Escopo do MVP (P1)
Funcionalidades In-Scope:
• Gaia Nuru: Cálculo de IPR/VLP, dashboard de produção, alertas.
• Gaia Noxus: Planejamento básico de poço, monitoramento de ROP/WOB/torque, alertas.
• Gaia Genesis: Cálculo de Z, curvas de declínio, material balance, relatórios por zona.

## Slide 6: 3.2 Funcionalidades Fora do Escopo
• Otimização avançada de elevação artificial.
• Simulação composicional complexa.
• Visão computacional e realidade aumentada.
• Gráficos 3D avançados.

## Slide 7: 4. Público-Alvo e Feedback
• Engenheiros de Produção: Avaliam IPR/VLP, feedback sobre dashboard e alertas.
• Engenheiros de Perfuração: Avaliam planos de poço e alertas de perfuração.
• Engenheiros de Reservatórios: Avaliam cálculos de Z, declínio e material balance.

## Slide 8: 5. Restrições e Premissas
Premissas:
• Disponibilidade de dados (SCADA, PVT) em formatos como CSV ou SQL.
• Acesso a ferramentas de prototipagem como PowerPoint e Figma.
Restrições:
• Tempo e orçamento limitados à fase de planejamento.
• Desenvolvimento prático reservado para o período de férias.

## Slide 9: 6. Critérios de Sucesso
• Apresentação para pelo menos 3 profissionais do setor.
• Recebimento de feedback qualitativo para refinar escopo.
• Identificação de pelo menos uma parceria ou interesse de empresa.

## Slide 10: 7. Cronograma de Planejamento
Sprint | Período | Entregáveis
P1 | 23/05–05/06 | Visão, escopo, personas, user stories
P2 | 06/06–19/06 | Pitch deck, wireframes
P3 | 20/06–03/07 | Demonstrações e coleta de feedback
P4 | 04/07–17/07 | Pitch final e plano de contato a empresas